Кемеровская область

Новокузнецкий муниципальный район

Администрация Новокузнецкого муниципального района

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### от «04» 08. 2011 г. №111

Об утверждении Плана мероприятий

МО «Новокузнецкий муниципальный район» по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных (государственных) услуг

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Новокузнецкого муниципального района

постановляет:

- Утвердить План мероприятий МО «Новокузнецкий муниципальный район»» по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных (государственных) услуг согласно приложению.

- Настоящее Постановление опубликовать в газете «Сельские вести»

- Пресс-секретарю Администрации Новокузнецкого муниципального района (А.Ю. Раковский) обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте Администрации Новокузнецкого муниципального района.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы Новокузнецкого района по экономике (О.А. Лапандина)

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Главы

Новокузнецкого района                                        		              А.И. Мирошник

Приложение к

Постановлению Администрации Новокузнецкого муниципального района

«04» 08. 2011 г. №111

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

МО «Новокузнецкий муниципальный район»

по переходу на межведомственное

взаимодействие при предоставлении

муниципальных (государственных) услуг

| № | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
| 1.1 | Определение заместителя Главы муниципального образования, ответственного за выполнение требований п.3 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | август | Нормативно-правовой акт (распоряжение) о назначении | Отдела стратегического планирования (А.С. Борисов) |  |
| 1.2 | Формирование рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных (государственных) услуг | август | Нормативно-правовой акт (распоряжение) о создании рабочей группы | Отдела стратегического планирования (А.С. Борисов) |  |
| 1.3 | Формирования перечня первоочередных и необходимых муниципальных (государственных) услуг, в отношении которых проводятся работы по организации межведомственного взаимодействия | август | Перечень первоочередных и необходимых муниципальных (государственных) услуг | Начальники структурных подразделений, руководители бюджетных организаций | Утвержденные перечни предоставить в Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) для составления сводного реестра, утвержденный нормативно-правовым актом |
| 1.4 | Формирование таблицы муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и подведомственных организаций, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | август | Таблица муниципальных (государственных) услуг | Начальники структурных подразделений, руководители бюджетных организаций | Утвержденные таблицы предоставить в Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) для составления сводной таблицы |
| 1.5 | Проведение анализа таблицы межведомственных взаимодействий с целью выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия (в электронном, бумажном виде, с использование факсов) | ежемесячно | Отчет с результатами анализа | Начальники структурных подразделений, руководители бюджетных организаций | Утвержденные отчеты предоставить в Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) для составления общего отчета Заместителю Главы муниципального образования, ответственного за оказание муниципальных (государственных) услуг в электронном виде |
| 1.6 | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются органу МСУ и его подведомственных организаций от других органов МСУ и организаций в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг | сентябрь | Отчет с результатами анализа | Начальники структурных подразделений, руководители бюджетных организаций | Утвержденные отчеты предоставить в Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) для составления общего отчета Заместителю Главы муниципального образования, ответственного за оказание муниципальных (государственных) услуг в электронном виде |
| 1.7 | Определение уполномоченных сотрудников органов МСУ и подведомственных организаций, имеющих право направлять запрос на получение информации от других ведомств в процессе оказания государственных и муниципальных (государственных) услуг | август | Перечень уполномоченных сотрудников, имеющих право направлять запрос на получение информации от других ведомств | Начальники структурных подразделений, руководители бюджетных организаций | Утвержденные перечни предоставить в Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) |
| 1.8 | Определение уполномоченных сотрудников органов МСУ и подведомственных организаций, имеющих право предоставлять информацию другим ведомствам по их запросу в процессе оказания государственных и муниципальных (государственных) услуг | август | Перечень уполномоченных сотрудников, имеющих право предоставлять информацию | Начальники структурных подразделений, руководители бюджетных организаций | Утвержденные перечни предоставить в Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) |
| 1.9 | Утверждения перечня точек подключения к региональной системе межведомственного взаимодействия | август | Утвержденный перечень точек подключения к региональной системе межведомственного взаимодействия | Начальники структурных подразделений, руководители бюджетных организаций | Утвержденные перечни предоставить в Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) |
| 1.10 | Разработка и заключение соглашений с органами МСУ, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и других организаций, сведения которых требуются для предоставления муниципальных (государственных) услуг | постоянно | Соглашение | Руководители организаций, предоставляющие муниципальные (государственные) услуги |  |
| 1.11 | Осуществление контроля за реализацией мероприятий типового плана по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных (государственных) услуг | ежеквартально | Отчет о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных (государственных) услуг в режиме межведомственного взаимодействия Заместителю Главы муниципального образования, ответственного за оказание муниципальных (государственных) услуг в электронном виде | Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) |  |
| 2. Внесение изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 2.1 | Утверждение перечня необходимых и обязательных муниципальных (государственных) услуг | сентябрь | Перечень первоочередных и необходимых муниципальных (государственных) услуг | Начальники структурных подразделений, руководители бюджетных организаций | Утвержденные перечни предоставить в Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) для составления сводного реестра, утвержденный нормативно-правовым актом |
| 2.2 | Утверждение перечня документов, лично предоставляемых заявителем и запрашиваемых в ведомствах | август | Перечень документов | Начальники структурных подразделений, руководители бюджетных организаций | Утвержденные перечни предоставить в Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) для составления сводной таблицы |
| 2.3 | Определение способа взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям): в электронном, бумажном виде, с использованием факсов | сентябрь | Отчет с результатами анализа | Начальники структурных подразделений, руководители бюджетных организаций | Утвержденные отчеты предоставить в Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) для составления общего отчета Заместителю Главы муниципального образования, ответственного за оказание муниципальных (государственных) услуг в электронном виде |
| 2.4 | Проведение инвентаризации муниципальных нормативно-правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных (государственных) услуг посредством межведомственного взаимодействия | ежеквартально | Перечень нормативно-правовых актов, в которые необходимо вносить изменения с указанием необходимых изменений | Правовой отдел (В.Ю. Ушаков) | Перечень предоставлять Заместителю Главы муниципального образования, ответственного за оказание муниципальных (государственных) услуг в электронном виде |
| 2.5 | Подготовка и утверждение муниципальных нормативно-правовых актов необходимых для предоставления муниципальных (государственных) услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства РФ, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Разработка (внесение изменений и дополнений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных (государственных) услуг | по мере необходимости | Нормативно-правовые акты (административные регламенты) | Начальники структурных подразделений, руководители бюджетных организаций |  |
| 2.5.2 | Утверждения порядка формирования и направления органами местного самоуправления и подведомственными организациями, предоставляющими муниципальные (государственные) услуги, требований о предоставлении информации в другие органы МСУ и органы власти (подведомственные организации) | сентябрь | Порядок | Начальники структурных подразделений, руководители бюджетных организаций |  |
| 2.5.3 | Утверждение порядка предоставления ответов на требования ОМСУ и подведомственными организациями, предоставляющих муниципальные (государственные) услуги | сентябрь | Порядок | Начальники структурных подразделений, руководители бюджетных организаций |  |
| 2.5.4 | Подготовка проектов муниципальных нормативно-правовых актов, вносящих изменения и дополнения в муниципальные нормативно-правовые акты | по мере необходимости | Нормативно-правовые акты | Начальники структурных подразделений, руководители бюджетных организаций |  |
| 2.6 | Внесение изменений (дополнений) в нормативно-правовой акт, устанавливающий порядок ведения Реестра муниципальных (государственных) услуг муниципального образования | по мере необходимости | Нормативно-правовой акт | Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) |  |
| 2.7 | Внесение изменений в Реестр муниципальных (государственных) услуг муниципального образования | по мере необходимости | Нормативно-правовой акт | Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) |  |
| 3.Нормативно правовое и методическое сопровождение организации межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных (государственных) услуг: создание (развитие) инфраструктуры предоставления муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного электронного взаимодействия |
| 3.1 | Разработка и утверждение муниципального нормативно-правового акта, регулирующего вопросы основных муниципальных реестров, используемых при предоставлении муниципальных (государственных) услуг: перечень, порядок, формирования и получения, порядок взаимодействия | сентябрь | Нормативно-правовой акт | Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) |  |
| 4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 4.1 | Подключения точек доступа органов местного самоуправления к региональной системе межведомственного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных (государственных) услуг: |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Обеспечение оснащения рабочих мест, подключаемых к региональной системе межведомственного взаимодействия необходимыми техническими и программными средствами | август | Отчет о соответствии рабочих мест техническими требованиями | Системный администратор органа МСУ и бюджетной организации | Утвержденные отчеты предоставить в Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) для составления общего отчета Заместителю Главы муниципального образования, ответственного за оказание муниципальных (государственных) услуг в электронном виде |
| 4.1.2 | Формирование сведений об уполномоченных сотрудниках для получения средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) | август | Сведения об уполномоченных сотрудниках для получения средств ЭЦП | Начальники структурных подразделений, руководители бюджетных организаций |  |
| 4.1.3 | Подключение рабочих мест к региональной системе межведомственного взаимодействия | август | Отчет о результатах подключения | Системный администратор органа МСУ и бюджетной организации | Утвержденные отчеты предоставить в Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) для составления общего отчета Заместителю Главы муниципального образования, ответственного за оказание муниципальных (государственных) услуг в электронном виде |
| 4.2 | Подключение муниципальных информационных систем к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных (государственных) услуг: |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Определение перечня существующих муниципальных информационных систем (МИС), содержащих сведения необходимые для межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных (государственных) услуг | август | Перечень существующих МИС | Системный администратор органа МСУ и бюджетной организации |  |
| 4.2.2 | Доработка муниципальных информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления | сентябрь | Отчет о доработке | Системный администратор органа МСУ и бюджетной организации |  |
| 4.2.3 | Заключение соглашения между оператором региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и органами местного самоуправления о подключении МИС | сентябрь | Соглашение | Начальники структурных подразделений, руководители бюджетных организаций |  |
| 4.2.4 | Интеграция муниципальных информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления с региональной системой межведомственного электронного взаимодействия | сентябрь | Отчет о результатах подключения | Системный администратор органа МСУ и бюджетной организации |  |
| 5. Информационное сопровождение предоставления муниципальных (государственных) услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 5.1 | Разработка плана мероприятий (концепции) по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных (государственных) услуг» | август | План | Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) |  |
| 5.2 | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | постоянно | Отчет о проведении информационной компании | Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) |  |
| 5.3 | Организация систематического участи общественности в реализации проекта | постоянно | Отчет об участии общественности в организации | Начальники структурных подразделений, руководители бюджетных организаций |  |
| 6. Финансовое обеспечение выполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части организации межведомственного взаимодействия |
| 6.1 | Расчет затрат, необходимых для выполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части организации межведомственного взаимодействия | постоянно | Служебная записка | Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) |  |
| 7. Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 7.1 | Мониторинг реализации проекта в 2011 году (контроль выполнения мероприятий плана, достижения запланированных показателей) | декабрь | Доклад о выполнении требований Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) |  |
| 7.2 | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | декабрь | Доклад о результатах деятельности | Начальники структурных подразделений, руководители бюджетных организаций | Утвержденные доклады предоставить в Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) для составления общего отчета Заместителю Главы муниципального образования, ответственного за оказание муниципальных (государственных) услуг в электронном виде |
| 7.3 | Разработка и утверждения плана мероприятий по реализации проекта в 2012 году | декабрь 2011 – январь 2012 | Нормативно-правовой акт | Отдел стратегического планирования (А.С. Борисов) | Если требуется |

И.о. Заместителя Главы Новокузнецкого района

по экономике                                                                                     О.А. Лапандина